| 1차 회의 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 21-03-06 | 회의 장소 | 모카페 |  |
| 참석자 | 최민재, 최낙도, 홍수명, 안태민, 나민엽, 김재윤 |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  | 비고 |
| 1. 아이디어 수집 - 폐쇄몰(쇼핑몰) - 그룹웨어(전자결제 시스템) 2. 기능 정의 - 로그인, 로그아웃 - 전자결제 - 사내 메일 or 메신저 - 공지사항 - 일정관리 - 임직원 쇼핑몰 3. 3월 9일 전까지 각자 맡을 영역 고민 - 3월 10일 회의전까지 담당영역 생각하기 4. 명명규칙 - 오라클 : EMPLOYEE_NAME / EMPLOYEE_NUMBER … - 이클립스 : employeeName / employeeNumber / emailList .. |  |  |  |  |

| 2차 회의 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 21-03-10 | 회의 장소 | KH 프로젝트룸/ZOOM |  |
| 참석자 | 최민재, 최낙도, 홍수명, 안태민, 나민엽, 김재윤 |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  | 비고 |
| 1. 주제 선정과 구현할 기능 구체화 주제 : 그룹웨어 - 로그인, 로그아웃 - 전자결제 - 사내 메일 전송 - 공지사항 - 일정관리 - 관리자 페이지 2. 개인별/조별 담당 게시판 선정 - 나민엽 / 홍수명 : 전자결제, 공지사항 게시판, 조직도 - 최낙도 / 최민재 : 회의실 및 공용차량 예약, 사내 이메일 - 안태민 / 김재윤 : 사내 일정등록, 로그인, 관리자페이지 |  |  |  |  |
| 3차 회의 |  |  |  |  |
| 회의 일시 | 21-04-07 | 회의 장소 | KH 프로젝트룸 |  |
| 참석자 | 최민재, 최낙도, 홍수명, 안태민, 나민엽, 김재윤 |  |  |  |
| 회의 내용 |  |  |  | 비고 |
| 1. 개인별 게시판 진행상황 공유 - 나민엽 : 전자결제 기능 구현(100%) - 최민재 : 사내메일 기능 구현(90%) - 홍수명 : 조직도 및, 공지사항 게시판 기능 구현(90%) - 김재윤 : 로그인, 사원관리 페이지 기능 구현(90%) - 안태민 : 일정등록 기능 구현(95%) - 최낙도 : 회의실 및 공융차량 예약 기능 구현(98%) 2. 제출 서류 분업 - 설계(UML) : 최낙도 - USECASE : 나민엽 - PPT 제작 : 홍수명 - ERD : 안태민 - 일정계획 : 최민재 - 회의록 : 김재윤 |  |  |  |  |